МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского»

Лабораторная работа №2 по дисциплине

«Управление IT-проектами»

МАТРИЦА ТРЕБОВАНИЙ

Норильск – 2026

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью	лабораторной	работы	является	составление	документа

«Матрица требований» в соответствии с полученным техническим заданием и ранее созданными документами «Концепция проекта» и «Устав проекта».

- ЗАДАНИЕ

Заполнить шаблон документа «Матрица требований». Шаблон документа выложен в папке преподавателя на ftp-сайте кафедры ВТ ТПУ:

«2_Шаблон - Матрица требований.xls».

Матрица отслеживания требований – это таблица, связывающая требования к продукту, начиная от их создания и заканчивая предоставлением соответствующих им поставляемых результатов.

Применение матрицы отслеживания требований помогает удостовериться, что каждое требование добавляет бизнес-ценность, связывая требование с целями организации и проекта. Это позволяет отслеживать требования на протяжении жизненного цикла проекта, что помогает удостовериться в том, что требования, одобренные в документации по требованиям, выполнены в конце проекта. Также, матрица отслеживания требований обеспечивает структуру для управления изменениями содержания продукта.

Типичные параметры, используемые в матрице отслеживания требований, могут включать в себя уникальный идентификатор, текстовое описание требования, обоснование включения в список требований, владельца требования, источник, приоритет, версию, текущий статус (например, активно, отменено, отложено, добавлено, одобрено, назначено, выполнено), дату статуса.

  - Алгоритм заполнения матрицы требований

- Заполнить поля «название проекта» и «менеджер проекта»

- Описать все требования (ID + описание требования).

Максимальный уровень вложенности требований должен быть не менее 4, например:

ТР1. Должна быть возможность выбирать количество и размеры комнат и помещать их на рабочее поле

ТР1.2.Должна быть возможность выбирать количество комнат ТР1.2.2.При  редактировании  количества  комнат  должны

добавляться / удаляться объекты комнат

ТР1.2.2.2.При уменьшении количества комнат должно появляться диалоговое окно, предлагающее пользователю выбрать, какие из существующих комнат нужно удалить

- Для каждого требования заполнить остальные поля

Записать автора, дату и документ выявления, статус требования, ID предшественника и последователя (если есть), ID спецификации, название модуля, дату реализации и дату приемки, документ приемки. При желании можно написать дополнительные комментарии.

В таблице 1 приведены инструкции по заполнению полей матрицы требований.

Таблица 1 – Инструкции по заполнению полей матрицы требований

| Поле | Алгоритм заполнения |
| --- | --- |
| ID | Уникальный идентификатор требования |
| Описание требования | Подробное описание требования (функциональные и нефункциональные характеристики) |
| Автор | Автор требования (тот, кто НАЗВАЛ требование команде, а не тот, кто записал его в настоящий файл) |
| Дата | Когда требование впервые стало известно команде |
| Документ выявления | Документ, формализовавший названное требование (отчет об интервью, протокол совещания и т.д.) |
| Статус требования | Ожидает рассмотрения/ Взято в работу/ Закрыто / Отменено |

| Заменено на (ID) | Если настоящее требование изменилось, оно «закрывается» (отметка в столбце «статус требования»), заводится новое требование с новым ID (он указывается и в данном столбце) |
| --- | --- |
| Последователь чего? (ID) | Если настоящее требование – это результат изменения предыдущего, то в данном столбце указывается ID предшественника |
| Спецификация (ID) | Если формировался технический документ, формализующий постановку задачи по данному требования, то указать его ID |
| Модуль | Название модуля ПО, в который войдет реализуемое требование |
| Дата реализации | Дата внутренней приемки (внутри команды проекта) |
| Дата приемки | Дата приемки заказчиком |
| Документ приемки (ID) | Документ, подтверждающий приемку заказчиком |
| Дополнительные комментарии | Любые комментарии |

| Проект | Программа «Электронный журнал успеваемости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | Агаметов Агамет Маратович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Описание требования | Автор | Дата выявления | Документ выявления (ID) | Статус требования | Спецификация (ID) | Модуль | Дата реализации | Дата приемки | Документ приемки (ID) | Дополнительные комментарии |
| ТР1 | Авторизация и разграничение ролей пользователей | Сидоров С.С. | 01.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 1000 | Модуль авторизации | 15.03.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 | Основной модуль версии 1.0 |
| ТР1.1 | Поддержка ролей | Сидоров С.С. | 01.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 1100 | Модуль авторизации | 15.03.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР1.2 | Локальная авторизация по логину и паролю | Сидоров С.С. | 01.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 1200 | Модуль авторизации | 20.03.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР1.2.1 | Автоматическая блокировка аккаунта после 3 неудачных попыток ввода пароля | Сидоров С.С. | 01.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 1210 | Модуль авторизации | 25.03.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 | Требование безопасности |
| ТР1.3 | Возможность смены пароля после первого входа | Сидоров С.С. | 02.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 1300 | Модуль авторизации | 30.03.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР2 | Ввод и редактирование оценок, посещаемости и домашних заданий | Сидоров С.С. | 03.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 2000 | Модуль ввода данных | 10.04.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 | Основной функционал версии 1.0 |
| ТР2.1 | Добавление оценки по предмету и дате | Сидоров С.С. | 03.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 2100 | Модуль ввода данных | 15.04.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР2.1.1 | Автоматический расчёт средней оценки и итоговой за четверть | Сидоров С.С. | 03.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 2110 | Модуль ввода данных | 20.04.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР2.2 | Ввод и редактирование посещаемости | Сидоров С.С. | 03.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 2200 | Модуль ввода данных | 25.04.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР2.3 | Добавление и редактирование домашнего задания с указанием срока сдачи | Сидоров С.С. | 04.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 2300 | Модуль ввода данных | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР3 | Просмотр успеваемости и домашних заданий | Сидоров С.С. | 05.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 3000 | Модуль просмотра | 05.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 | Только режим чтения |
| ТР3.1 | Отображение оценок по предметам с фильтром по дате и предмету | Сидоров С.С. | 05.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 3100 | Модуль просмотра | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР3.2 | Просмотр домашних заданий с сортировкой по сроку сдачи | Сидоров С.С. | 05.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 3200 | Модуль просмотра | 10.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР3.2.1 | Подсветка просроченных домашних заданий красным цветом | Сидоров С.С. | 05.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 3210 | Модуль просмотра | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР4 | Генерация и печать отчётов по успеваемости | Петров П.П. | 10.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 4000 | Модуль отчётов | 05.06.2026 | 01.07.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 | Реализовано только в версии 2.0 |
| ТР4.1 | Отчёт по классу за четверть/полугодие | Петров П.П. | 10.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 4100 | Модуль отчётов | 10.06.2026 | 01.07.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 |  |
| ТР4.2 | Индивидуальный отчёт по ученику | Петров П.П. | 10.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 4200 | Модуль отчётов | 15.06.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР5 | Синхронизация данных с сервером школы | Сидоров С.С. | 15.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 5000 | Модуль синхронизации | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 | Критично для многопользовательской работы |
| ТР5.1 | Автоматическая синхронизация при запуске и выходе из приложения | Сидоров С.С. | 15.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 5100 | Модуль синхронизации | 18.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР5.2 | Ручная кнопка «Синхронизировать сейчас» | Сидоров С.С. | 15.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 5200 | Модуль синхронизации | 20.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР6 | Экспорт данных в Excel и PDF | Петров П.П. | 20.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 6000 | Модуль экспорта | 20.06.2026 | 01.07.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 |  |
| ТР6.1 | Экспорт отчёта по классу в Excel | Петров П.П. | 20.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 6100 | Модуль экспорта | 22.06.2026 | 01.07.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 |  |
| ТР7 | Сохранение и резервное копирование данных | Сидоров С.С. | 25.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 7000 | Модуль сохранения | 25.04.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР7.1 | Автосохранение каждые 5 минут | Сидоров С.С. | 25.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 7100 | Модуль сохранения | 28.04.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР7.2 | Создание локальной резервной копии базы данных | Сидоров С.С. | 25.03.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 7200 | Модуль сохранения | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР8 | Поиск ученика по ФИО или номеру журнала | Петров П.П. | 01.04.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 8000 | Модуль поиска | 05.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 | Новый функционал |
| ТР8.1 | Поиск с фильтрацией по классу | Сидоров С.С. | 01.04.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 8100 | Модуль поиска | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026 |  |
| ТР9 | История изменений оценок | Сидоров С.С. | 05.04.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Взято в работу | 9000 | Модуль истории | 15.06.2026 | 01.07.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 | Реализовано в версии 2.0 |
| ТР10 | Нефункциональное требование: время отклика интерфейса не более 1 секунды | Петров П.П. | 10.04.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 10000 | Все модули | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 | Обязательная практика |
| ТР11 | Использование системы контроля версий Git | Петров П.П. | 15.04.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 11000 | Все модули | 01.04.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 |  |
| ТР11.1 | Настройка Git-репозитория | Петров П.П. | 15.04.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 11100 | Все модули | 05.04.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 |  |
| ТР11.2 | Обязательный Code Review перед слиянием в основную ветку | Петров П.П. | 15.04.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 11200 | Все модули | 10.04.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 |  |
| ТР12 | CI/CD-пайплайн для автоматической сборки | Петров П.П. | 20.04.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 12000 | Все модули | 01.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 |  |
| ТР12.1 | Автоматическая сборка .exe-файла при каждом коммите в develop | Петров П.П. | 20.04.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 12100 | Все модули | 10.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 |  |
| ТР13 | Автоматизированное тестирование | Петров П.П. | 25.04.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 13000 | Все модули | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 |  |
| ТР14 | Автоматическое логирование и мониторинг ошибок | Петров П.П. | 01.05.2026 | Отчет об интервью с директором школы | Закрыто | 14000 | Все модули | 20.05.2026 | 01.07.2026 | Акт приема-передачи ПО от 01.07.2026 |  |