МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского»

Лабораторная работа №1 по дисциплине

«Управление IT-проектами»

УСТАВ И КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Агаметов А. М.

ИЭ-23

Норильск – 2026

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является составление документов «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием.

- ЗАДАНИЕ

Заполнить документы «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием. Шаблоны документов выложены в папке преподавателя на ftp-сайте кафедры ВТ ТПУ:

«1.2_Шаблон - Устав проекта.doc» и «1.1_Шаблон - Концепция проекта.doc».

При недостаточной проработке требований в выданном техническом задании необходимо описать требования к этому проекту самостоятельно.

Необходимо поочередно заполнить все разделы документов и предоставить преподавателю отчет в распечатанном виде. Отчет должен содержать титульный лист, описание цели работы, задание, а также результат работы – устав и коцепцию проекта.

  - Устав проекта

Устав проекта – это документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта, ресурсы организации в операциях проекта.

УСТАВ ПРОЕКТА

| Название проекта: | Программа «Электронный журнал успеваемости» |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Агаметов Агамет Маратович |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 01.03.2026 |

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 01.03.2026 | Начальная версия устава |

1. Краткое описание проекта

1.1 Название проекта

Программа «Электронный журнал успеваемости»

1.2 Суть проекта

Проект представляет собой разработку веб-приложения «Электронный журнал успеваемости». Программа предназначена для автоматизированного ведения журнала оценок, посещаемости и домашних заданий в частной школе. Учителя смогут выставлять оценки онлайн, родители — просматривать успеваемость детей, администрация — получать аналитические отчёты.

1.3 Бизнес-окружение проекта

Проект позволит сократить время на ведение бумажных журналов, минимизировать ошибки при выставлении оценок и повысить прозрачность учебного процесса для родителей, что соответствует стратегической цели школы — переходу на современные цифровые технологии и повышению удовлетворённости родителей.

1.4. Цели проекта

Разработать и внедрить программу «Электронный журнал успеваемости» до 01.07.2026.

1.5. Риски проекта

Негативные риски: - Утечка персональных данных учащихся. Позитивные риски: - Повышение вовлечённости команды за счёт интересной тематики.

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

- Веб-приложение «Электронный журнал успеваемости» – 1 экз. - Руководство пользователя в электронном виде в формате .pdf – 1 экз.

2.2 Главными требованиями к продукту являются (продукт позволяет):

- Авторизация пользователей с разными ролями: Учитель, Директор, Ученик, Родитель. - Учителя и директор: ввод, редактирование оценок, посещаемости и домашних заданий. - Ученики и родители: просмотр своей/ребёнка успеваемости, отчётов и домашних заданий. - Синхронизация данных с сервером школы. - Генерация и печать отчётов по успеваемости. - Экспорт данных в Excel и PDF.

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

- Мобильное приложение. - Интеграция с 1С или государственными системами.

2.4 Правила приемки поставок:

Приемка проводится заказчиком в присутствии спонсора и менеджера проекта.

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | 01.03.2026 |
| 1. Выпуск версии 1.0 | 20.05.2026 |

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| - Анализ требований и проектирование базы данных на сервере | 10.03.2026 |
| - Разработка серверной части | 25.03.2026 |
| - Реализация модуля авторизации | 05.04.2026 |
| - Разработка интерфейса и модуля ввода оценок/посещаемости | 20.04.2026 |
| - Реализация модуля просмотра успеваемости | 28.05.2026 |
| - Разработка механизма синхронизации | 05.05.2026 |
| - Разработка модуля генерации отчётов по успеваемости | 12.05.2026 |
| - Реализация экспорта данных в PDF | 15.05.2026 |
| - Внутреннее тестирование версии 1.0 и исправление ошибок | 18.05.2026 |
| - Создание установщика | 20.05.2026 |
| - Написание руководства пользователя | 20.05.2026 |
| 2. Выпуск версии 2.0 | 01.07.2026 |
| - Реализация email-уведомлений | 05.06.2026 |
| - Разработка модуля внутренних сообщений | 10.06.2026 |
| - Финальное исправление ошибок | 20.06.2026 |
| - Создание установщика | 01.07.2026 |
| - Написание руководства пользователя | 01.07.2026 |
| Завершение проекта | 01.07.2026 |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |
| Приложение должно корректно работать в современных браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. |  |

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Петров Пётр Петрович

4.2 Полномочия руководителя проекта

Руководитель проекта имеет право формировать команду из любых свободных сотрудников компании, назначать, поощрять и накладывать взыскания. Работает без помощника. В случае болезни назначается заместитель на тех же условиях.

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

Сидоров Сергей Сергеевич, директор частной школы «НовыйПолюс»

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Учителя, директор, ученики и родители частной школы «НовыйПолюс»

5.3 Спонсор проекта

Сидоров Сергей Сергеевич, директор частной школы «НовыйПолюс»

5.4 Куратор проекта

Смирнова Анна Алексеевна, куратор проектного офиса

5.5 Команда проекта

Все работы реализуются силами штатных сотрудников. Для реализации проекта понадобятся: - Разработчик – 2; - Дизайнер UI/UX – 1; - Тестировщик– 1; - Технический писатель – 1; - Руководитель команды – 1. Руководителя команды назначает менеджер проекта. Требуемую квалификацию остальных членов команды определяет руководитель команды. Максимальный бюджет на привлечение сотрудников – 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

5.6 Инфраструктура

Для разработки требуется среда Microsoft Visual Studio Professional. Серверная часть — база данных на сервере школы.

5.7 Соисполнители проекта

Проект реализуется силами компании-разработчика без привлечения субподрядчиков.

| 6. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Сидоров Сергей Сергеевич | Заказчик |  |  |
| Смирнова Анна Алексеевна | Куратор проекта |  |  |
| Агаметов Агамет Маратович | Менеджер проекта |  |  |
| Сидоров Сергей Сергеевич | Спонсор проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.

  - Концепция проекта

Концепция проекта – это документ, включающий краткое описание проекта, подающее наиболее рациональный уровень приближения к достижению целей проекта, а также определение существующих проблем, вызвавших начало проекта, и основных требований заинтересованных сторон проекта.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

| Название проекта: | Программа «Электронный журнал успеваемости» |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Агаметов Агамет Маратович |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 01.03.2026 |

| Версии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 01.03.2026 | Начальная версия концепции |

1. Общая информация

1.1 Общая информация о проекте

Общая информация о проекте представлена в разделе Устава проекта «Электронный журнал успеваемости».

- Ограничения проекта

- Приложение должно корректно работать в современных браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

1.3 Допущения проекта

До конца проекта стоимость используемых лицензируемых компонентов не должна измениться.

2. Описание продукта

2.1 Описание продукта:

Цель создания: Автоматизация ведения журнала успеваемости для всех участников учебного процесса (учителя, директор, ученики, родители) в частной школе. Требования к продукту: - Авторизация пользователей с разными ролями: Учитель, Директор, Ученик, Родитель. - Учителя и директор: ввод, редактирование оценок, посещаемости и домашних заданий. - Ученики и родители: просмотр своей/ребёнка успеваемости, отчётов и домашних заданий. - Email-уведомления о новых оценках и домашних заданиях - Синхронизация данных с сервером школы. - Генерация и печать отчётов по успеваемости в PDF.

2.2 Аналоги продукта:

- «Дневник.ру» — удобный, но полностью веб-сервис и платный. - «ЭлЖур» — ориентирован на государственные школы, избыточный функционал. - 1С:Школа — слишком тяжёлый и дорогой для небольшой частной школы.

2.3 Ссылки на спецификации продукта

Требования бизнес-уровня:

Продукт должен позволять вести электронный журнал успеваемости без использования бумажных носителей и обеспечивать доступ для учителей, директора, учеников и родителей.

Требования системного уровня:

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| - Продукт должен предоставлять авторизацию с разными ролями. - Продукт должен позволять вводить и редактировать оценки, посещаемость и домашние задания. - Продукт должен позволять просматривать успеваемость и отчёты. - Продукт должен обеспечивать синхронизацию данных с сервером школы. |  |
| Требования технического уровня: |  |
| - Клиентская часть: React.js + TypeScript. - Серверная часть: FastAPI (Python) + REST API. - СУБД: PostgreSQL. |  |
| 2.4 Поставки проекта |  |
| Результат поставки | Критерии приемки |
| Версия 1.0 |  |
| Веб-приложение «Электронный журнал успеваемости» | - Приложение имеет корпоративные цвета; - Авторизация и все 4 роли работают корректно; - Учителя могут вводить оценки и посещаемость; - Ученики и родители могут просматривать успеваемость; - Синхронизация с сервером работает. - Функция генерации отчётов по успеваемости; - Функция экспорта данных в PDF. |
| Руководство пользователя v1.0 | - Описывает все функции программы; - Содержит примеры экранов; - Документ должен быть написан на русском языке и содержать следующие разделы: 1. Порядок запуска и завершения; 2. Описание функций. |
| Версия 2.0 |  |

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| Веб-приложение «Электронный журнал успеваемости» (включает весь функционал v1.0) | - Модуль раздел замены, переносы занятий; - Email-уведомления отправляются при выставлении оценки родителям; - Внутренние сообщения доставляются адресату; |
| Руководство пользователя v2.0 | - Описывает все функции программы; - Содержит примеры экранов; - Документ должен быть написан на русском языке и содержать следующие разделы: 1. Порядок запуска и завершения; 2. Описание функций. |

| 3. Подход к управлению проектом |  |
| --- | --- |
| 3.1 Используемые элементы плана управления проектом |  |
| План управления персоналом | Для выполнения проекта должны быть назначены два разработчика, один дизайнер UI/UX, один тестировщик, один технический писатель и один руководитель команды. Руководитель проекта формирует команду сотрудников и утверждает их состав. Список членов команды проекта: - Разработчик – 2; - Дизайнер UI/UX – 1; - Тестировщик – 1; - Технический писатель – 1; - Руководитель команды – 1. |

| 3. Подход к управлению проектом |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коммуникации проекта | Коммуникации между заинтересованными лицами проекта должны происходить в письменном виде посредством обмена сообщениями по электронной почте. Члены команды и руководитель команды также могут общаться устно или путём обмена сообщениями в git-репозитории проекта. Список заинтересованных лиц проекта: - Сидоров Сергей Сергеевич, директор частной школы «НовыйПолюс» - Смирнова Анна Алексеевна, куратор проекта; - Петров Пётр Петрович, руководитель проекта; - Агаметов Агамет Маратович, менеджер проекта; - Команда проекта. |  |
| Риски проекта | Список рисков проекта: - Утечка персональных данных учащихся. |  |
| Закупки проекта | В рамках проекта закупок не требуется. |  |
| Управление конфигурациями | В рамках проекта будет выпущено две версии программного продукта: 1. Версия 1.0 – базовый функционал с авторизацией и всеми ролями; 2. Версия 2.0 – версия с генерацией отчётов и экспортом в Excel/PDF. |  |
| Изменения в проекте | Все изменения в проектные планы и документацию вносятся только по согласованию сторон. В этом случае стороны должны заключить дополнительное соглашение, в котором подробно описываются внесённые изменения. |  |
| 3.2 Требуется ли дополнительное согласование элементов плана? |  |  |
| Что требует согласования? |  | Кто согласует? |
| План управления рисками |  | Спонсор проекта |
| Иерархическая структура работ |  | Спонсор проекта, куратор проекта |

| 4. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Сидоров Сергей Сергеевич | Заказчик |  |  |
| Смирнова Анна Алексеевна | Куратор проекта |  |  |
| Агаметов Агамет Маратович | Менеджер проекта |  |  |
| Сидоров Сергей Сергеевич | Спонсор проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.

ВЫВОД

В рамках лабораторной работы №1 по дисциплине «Управление IT-проектами» были разработаны и заполнены основные проектные документы — «Устав проекта» и «Концепция проекта» для веб-приложения «Электронный журнал успеваемости». В ходе выполнения задания определены цели и задачи проекта, описаны требования к продукту, роли пользователей, функциональные возможности системы, а также установлены границы проекта, сроки реализации, бюджет, риски и состав команды. Подготовленные документы соответствуют выданным шаблонам, учитывают специфику частной школы и содержат всю необходимую информацию для официального старта проекта. Выполнение лабораторной работы позволило на практике применить методики инициации IT-проектов и закрепить навыки создания уставной и концептуальной документации. Цель работы достигнута в полном объёме.